Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania obejmującego roboty budowlane w ramach zadania pn. **“Przebudowa dawnej drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku od km 35+741 do km 36+210 w zakresie budowy chodnika w m. Skokowa – ETAP 3a "**, realizowanego w ramach kontynuacji decyzji NR 20/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej NR 342 od km 35+741,91 do km 36+491,24 na zadaniu: Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 342”

**Zakres przedmiotu inwestycji (odcinek od km 35+741 do km 36+210)**

- roboty przygotowawcze (tzn. przygotowanie, zatwierdzenie oraz wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac, parce geodezyjne, prace rozbiórkowe nawierzchni oraz ogrodzeń itp.)

- budowa chodników na odcinku o długości ok. 470 mb (dwustronnego) o szer. 2,0 m przy krawędzi jezdni z lokalnymi poszerzeniami w obszarze skrzyżowań z ul. Prusicką, ul. Strażacką

- przebudowa zjazdów indywidulanych oraz publicznych

- wykonanie miejscowych poszerzeń jezdni (w istniejącym pasie drogowym)

- wykonanie skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatową nr 1350D (skrzyżowanie o ruchu okrężnym)

- budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej korpus drogi, (tzn. kolektor, wpusty, studnie, itp.)

- miejscowa odbudowa nawierzchni jezdni (masa bitumiczna lub kostka granitowa)

- przebudowa przepustu pod drogą w km 36+012

- montaż barier ochronnych

- wdrożenie docelowej organizacji ruchu

- wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej

- prace porządkowe (tzn. zagospodarowanie pozostałych powierzchni gruntowych)

**UWAGA**: Załączona dokumentacja projektowa zawiera pełen zakres ujęty w decyzji Nr 20/16 również wykonanych już we wcześniejszych latach prac drogowych, natomiast przedmiot zamówienia dotyczy **wyłącznie zakresu na odcinku od km 35+741 do km 36+210 zgodnie z naniesionymi zmianami na aktualizacji dokumentacji:**

**^^Rys. 1.1.1\_Plan sytuacyjny aktualizacja 07.2021**

**^^Rys. 1.1.2\_Plan sytuacyjny aktualizacja 07.2021**

**^^Rys. 1.2\_Rów\_kryty\_sytuacja aktualizacja 07.2021**

**^^Rys. 1.5\_Plan\_rozbiórek aktualizacja 07.2021**

**^^Rys. 2.1\_Profile\_Rów\_kryty aktualizacja 07.2021**

**^^Rys. 2.2\_Profile\_ronda aktualizacja 07.2021**

**^^Rys. 4.1\_Projektowane\_konstrukcje\_nawierzchni aktualizacja 07.2021**